Tableau de bord 7– GimbUS					   19 mars au 25 mars

[Guillaume Béland (Modélisation 3D), Hugo Bergeron (Contrôle moteur + Accéléromètre + caméra), Michaël Bruneau (Accéléromètre), Rémi Jetté (Chef d’équipe + Contrôle moteur), Justin Marcoux (Modélisation mathématique du système), Samuel Hamelin (Modélisation 3D) & Maxence Jacob-Laforce (HMI)]

| Ce qu’il faut faire : - Finir d’Implémenter les quaternions - Se procurer le restant des vis - Faire passer les fils dans la structure - HMI - Modéliser le support à RPI5 - Compléter le filtrage des données de la caméra (améliorer le PID) - Faire différents modes de détection d’image (objets différents, calculs différents, mini-jeux) - Perfectionnement du calcul du yaw avec magnétomètre - Valider le support à écran | Ce qui a été fait : - Implémenter Yolov8 (Hugo) - Augmenter le nombre de FPS (modèle exporté en NCNN pour rpi) (Hugo) - HMI (premier est) (Maxence) - Se procurer un autre fil pour la Pi cam (Michael) - Version finale des bras (Guillaume) - Trouver le problème dans le modèle quaternion (Justin) - Perfectionner le calcul des angles (Pitch, roll) avec IMU (Rémi) - Assemblage de la nouvelle poignée (Rémi) - Cad de la base (Samuel) - Impression de la base (Samuel) |
| --- | --- |
| Nombre heure moyen par membre : Guillaume : 3h, Hugo : 6h, Michaël : 1h, Rémi : 5h, Justin : 4h, Samuel: 4h, Maxence : 6h | Risques : Emmêlement des fils autour de la gimbal (mitigué par guides à fils) |
| Problèmes rencontrés : - Manque des vis (encore) | Points à aborder avec le superviseur : |
| Burn down Chart (voir ci-dessous) | Objectif du projet : Réaliser une gimbal 3 axes capable de stabiliser une caméra, ainsi que de détecter et d’automatiquement suivre une cible |