Tableau de bord 5 – GimbUS					   26 février au 11 mars

[Guillaume Béland (Modélisation 3D), Hugo Bergeron (Contrôle moteur + Accéléromètre + caméra), Michaël Bruneau (Accéléromètre), Rémi Jetté (Chef d’équipe + Contrôle moteur), Justin Marcoux (Modélisation mathématique du système), Samuel Hamelin (Modélisation 3D) & Maxence Jacob-Laforce (HMI)]

| Ce qu’il faut faire : - Finir d’Implémenter les quaternions - Se procurer le restant des vis - Faire passer les fils dans la structure - Designer un support à IMU qui fonctionne pour le nouvel IMU - Perfectionner les mouvements faits selon les données captés par l’IMU (filtrage, réactivité) - HMI - Correction des mouvements Yaw avec l’IMU - Faire bouger les moteurs en conséquence des objets détectés par la caméra (centré les objets) - Modéliser le support à écran - Modéliser le support à RPI5 - Implémenter un nouveau IMU avec magnétomètre - Modifier la poignée - Se procurer un autre fil pour la Pi cam | Ce qui a été fait : - Communication Serial RPI5 avec arduino (Hugo) - Vérification du fonctionnement de la Picam (Hugo) - Tests avec opencv (Hugo) - Tests avec YOLOv4 (Hugo) - Calcul des angles moteurs selon la détection avec YOLO (Hugo) - Début de l’intégration de l’IMU au code comprenant les quaternions (Hugo, Rémi, Justin) - Mise à jour du Jira (Michael + Rémi) - HMI (développement clavier + adaptation à l’écran + options) (Maxence) - Intégration des boards de contrôles et IMU à la poignée (Samuel) - Réimpression de la base et la poignée - Changement de la méthode de calcul des angle (Justin) - Première version du support à écran (Guillaume) |
| --- | --- |
| Nombre heure moyen par membre : Guillaume : 1h, Hugo : 20h, Michaël : 2h, Rémi : 3h, Justin : 3h, Samuel: 3h, Maxence : 3h | Risques : Emmêlement des fils autour de la gimbal Fils trop court pour la caméra |
| Problèmes rencontrés : - Manque des vis (encore) - IMU ne rentre pas correctement sur son support imprimé - Problème au niveau de la rotation Yaw (dépendant uniquement de la lecture d’un gyroscope) - Fil pas assez long pour la caméra | Points à aborder avec le superviseur : |
| Burn down Chart (voir ci-dessous) | Objectif du projet : Réaliser une gimbal 3 axes capable de stabiliser une caméra, ainsi que de détecter et d’automatiquement suivre une cible |