Tableau de bord 6 – GimbUS					   12 mars au 18 mars

[Guillaume Béland (Modélisation 3D), Hugo Bergeron (Contrôle moteur + Accéléromètre + caméra), Michaël Bruneau (Accéléromètre), Rémi Jetté (Chef d’équipe + Contrôle moteur), Justin Marcoux (Modélisation mathématique du système), Samuel Hamelin (Modélisation 3D) & Maxence Jacob-Laforce (HMI)]

| Ce qu’il faut faire : - Finir d’Implémenter les quaternions - Se procurer le restant des vis - Faire passer les fils dans la structure - Perfectionner les mouvements faits selon les données captés par l’IMU (filtrage, réactivité) - HMI - Modéliser le support à RPI5 - Vérifier la poignée - Compléter le filtrage des données du IMU - Perfectionner le calcul des angles avec IMU - Faire différents modes de détection d’image (objets différents, calculs différents, mini-jeux) - Implémenter YOLO v9 (plus adapté pour un rpi 5)/Convertir le modèle en NCNN pour un meilleur FPS - Impression finale des bras | Ce qui a été fait : - Suivi d’objet + cas de moyenne en cas de plusieurs détection (Hugo + Michael) - HMI (listes déroulantes+reception/envoi information) (Maxence) - Intégration des IMU à la poignée (Samuel) - Réimpression de la poignée (Samuel) - Perfectionnement du calcul du yaw avec magnétomètre (Rémi) - Début de filtrage des données du IMU (Rémi) - Programmation du nouveau IMU (Rémi) - Assemblage de la nouvelle poignée (Rémi) - Se procurer un autre fil pour la Pi cam (Michael) - CAD de l’écran (Guillaume) - V2 du support à écran (Guillaume) - Faire fonctionner l’axe yaw (Justin) |
| --- | --- |
| Nombre heure moyen par membre : Guillaume : 3h, Hugo : 7h, Michaël : 5h, Rémi : 4h, Justin : 4h, Samuel: 5h30, Maxence : 5h | Risques : Emmêlement des fils autour de la gimbal Fils trop court pour la caméra |
| Problèmes rencontrés : - Manque des vis (encore) - IMU ne rentre pas correctement sur son support imprimé | Points à aborder avec le superviseur : |
| Burn down Chart (voir ci-dessous) | Objectif du projet : Réaliser une gimbal 3 axes capable de stabiliser une caméra, ainsi que de détecter et d’automatiquement suivre une cible |