Tableau de bord 2 – GimbUS					   29 janvier au 4 février

[Guillaume Béland (Modélisation 3D), Hugo Bergeron (Contrôle moteur), Michaël Bruneau (Accéléromètre), Rémi Jetté (Chef d’équipe + Contrôle moteur), Justin Marcoux (Modélisation mathématique du système), Samuel Hamelin (Modélisation 3D) & Maxence Jacob-Laforce (HMI)]

| Objectif du projet : Réaliser une gimbal 3 axes capable de stabiliser une caméra, ainsi que de détecter et d’automatiquement suivre une cible | Suivi de projet : Ce qui a été fait : - Calculs de force sur les axes des servos moteurs - Impression de la nouvelle structure de la gimbal - Assemblage de la nouvelle structure - Début d’implémentation de la cinématique inverse avec Euler Ce qu’il faut faire : - Rapetisser le cad - Implémenter les bracket à caméra et IMU - Implémenter les quaternions - Se procurer le restant des vis - Faire passer les fils dans la structure? |
| --- | --- |
| Nombre heure moyen par membre : Guillaume Béland : 4h, Hugo Bergeron : 4h, Michaël Bruneau 3h, Rémi Jetté 4h, Justin Marcoux 3h, Samuel Hamelin : 2h, Maxence Jacob-Laforce 3h | Risques : Emmêlement des fils autour de la gimbal : potentiel bris d’un fil ou d’un connecteur |
| Problèmes rencontrés : - Beaucoup de singularités lors des premiers tests avec Euler (code à vérifier) - Manque des vis - Vis M2.5 de mauvaises longueurs (CAD à modifier | Points à aborder avec le superviseur : Les servos résistent aux forces engendrées par la structure de la gimbal |