Tableau de bord 3 – GimbUS					   5 janvier au 11 février

[Guillaume Béland (Modélisation 3D), Hugo Bergeron (Contrôle moteur), Michaël Bruneau (Accéléromètre), Rémi Jetté (Chef d’équipe + Contrôle moteur), Justin Marcoux (Modélisation mathématique du système), Samuel Hamelin (Modélisation 3D) & Maxence Jacob-Laforce (HMI)]

| Ce qu’il faut faire : - Rapetisser le cad - Implémenter les quaternions - Se procurer le restant des vis - Faire passer les fils dans la structure? - Donner un peu d’amour au Jira et fournir un Burndown Chart pour le prochain suivi de projet | Ce qui a été fait : - Recherche + début de programmation des quaternions (Rémi + Justin) - Continuation de l’implémentation de la cinématique inverse avec Euler (Hugo) - Début de code avec le IMU (Michaël) - Conception et impression des bracket à caméra et IMU (Samuel) - Validation des CAD (Guillaume) - Assemblage complet (Guillaume) |
| --- | --- |
| Nombre heure moyen par membre : Guillaume : 1h, Hugo : 4h, Michaël : 3h, Rémi : 3h, Justin : 3h, Samuel: 3h, Maxence : 3h | Risques : Emmêlement des fils autour de la gimbal : potentiel bris d’un fil ou d’un connecteur |
| Problèmes rencontrés : - Manque des vis | Points à aborder avec le superviseur : Écran pour HMI |
| Burndown Chart À venir la semaine prochaine | Objectif du projet : Réaliser une gimbal 3 axes capable de stabiliser une caméra, ainsi que de détecter et d’automatiquement suivre une cible |