Tableau de bord 4 – GimbUS					   12 janvier au 19 février

[Guillaume Béland (Modélisation 3D), Hugo Bergeron (Contrôle moteur + Accéléromètre), Michaël Bruneau (Accéléromètre), Rémi Jetté (Chef d’équipe + Contrôle moteur), Justin Marcoux (Modélisation mathématique du système), Samuel Hamelin (Modélisation 3D) & Maxence Jacob-Laforce (HMI)]

| Ce qu’il faut faire : - Finir d’Implémenter les quaternions - Se procurer le restant des vis - Faire passer les fils dans la structure - Designer un support à IMU qui fonctionne - Perfectionner les mouvements faits selon les données captés par l’IMU (filtrage, réactivité) - HMI - Se familiariser avec Jira + màj - Intégration arduino à la poignée | Ce qui a été fait : - Début d’implémentation du IMU avec les moteurs (angles d’Euler) (Rémi + Hugo + Justin) - Implémentation des quaternions au code principal (Rémi + Hugo + Justin) - Assemblage du IMU sur la gimbal (Hugo) - Début de l’intégration de l’IMU au code comprenant les quaternions (Hugo) - Mise à jour du Jira (Michael) - HMI (caméra + développement clavier + adaptation à l’écran) (Maxence) - Miniaturisation du CAD de GIMBAL + Assemblage |
| --- | --- |
| Nombre heure moyen par membre : Guillaume : 2h, Hugo : 9h, Michaël : 3h, Rémi : 3h, Justin : 3h, Samuel: 1h, Maxence : 4h | Risques : Emmêlement des fils autour de la gimbal |
| Problèmes rencontrés : - Manque des vis (encore) - IMU ne rentre pas correctement sur son support imprimé - Problème d’intégration des quaternions | Points à aborder avec le superviseur : Gestion des tâches dans le Jira, Burn down Chart |
| Burn down Chart (sur l’autre page) | Objectif du projet : Réaliser une gimbal 3 axes capable de stabiliser une caméra, ainsi que de détecter et d’automatiquement suivre une cible |