Tableau de bord 8– GimbUS					   26 mars au 1 avril

[Guillaume Béland (Modélisation 3D), Hugo Bergeron (Contrôle moteur + Accéléromètre + caméra), Michaël Bruneau (Accéléromètre), Rémi Jetté (Chef d’équipe + Contrôle moteur), Justin Marcoux (Modélisation mathématique du système), Samuel Hamelin (Modélisation 3D) & Maxence Jacob-Laforce (HMI)]

| Ce qu’il faut faire : - Rapport de projet - Finir le README github - Intégrer les différents modes avec le HMI | Ce qui a été fait : - Faire apparaitre l’angle de chaque moteur sur le HMI (Hugo + Maxence), mettre les moteurs à des positions - Rapport de sécurité (FEPRAP) (Michael) - Se procurer un autre fil pour la Pi cam (Michael) - Assemblage final (Guillaume - Perfectionner le calcul des angles (yaw) avec IMU (Rémi) - Impression et CAD de la case pour le RPi5(Samuel) - Début de la description Github (Samuel) |
| --- | --- |
| Nombre heure moyen par membre : Guillaume : 3h, Hugo : 6h, Michaël : 2h, Rémi : 5h, Justin : 5h, Samuel: 4h, Maxence : 3h | Risques : Mitigés |
| Problèmes rencontrés : - Manque des vis (Résolu) | Points à aborder avec le superviseur : |
| Burn down Chart (voir ci-dessous) | Objectif du projet : Réaliser une gimbal 3 axes capable de stabiliser une caméra, ainsi que de détecter et d’automatiquement suivre une cible |